HFMM Thesis

Decision Log

High-Frequency Market Making with RL Under Different Volatility Regimes

KIT Financial Engineering MSc Thesis

Nisan 2026 — Sürüm 26

# Hakkında

Bu doküman, tez boyunca karşılaşılan her önemli karar noktasını, değerlendirilen seçenekleri ve alınan kararları kronolojik olarak kaydeder. Her yeni karar anında güncellenmesi amaçlanmıştır.

Format: WP | İkilem | Seçenekler | Alınan Karar | Neden | Etki

Kaynak: Claude Projects hafızası + ChatGPT konuşma geçmişi birleştirilerek oluşturulmuştur. Mart 2026.

# WP0 — Proje Altyapısı

| WP0 | #1 Projeyi hemen RL olarak mı kuralım, yoksa önce altyapı mı? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Hızlıca RL kodu yazmaya başlamak ile reproducible, izlenebilir bir pipeline kurmak arasında seçim. |
| Seçenekler |  | A) Direkt RL script yaz ¦ B) Önce run_id / config snapshot / log / seed sistemi kur |
| Karar |  | B — Önce research-grade altyapı kuruldu. |
| Neden |  | Sonradan toparlamak imkansız olurdu. run.py, RunContext, CSVMetricLogger, meta.json, git commit hash sistemi baştan kuruldu. |
| Etki |  | Tüm WP'ler boyunca her deney otomatik loglandı, tekrarlanabilir oldu. 'Pilot phase' anlatısı bu altyapı sayesinde savunulabilir hale geldi. |

| WP0 | #2 Proje yapısı: tek script mi, work-package disiplini mi? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Hızlı prototipleme için tek dosyada çalışmak mı, yoksa config/ src/wp1/ results/runs/ ayrımı mı? |
| Seçenekler |  | A) Tek büyük script ¦ B) WP bazlı modüler yapı + JSON config sistemi |
| Karar |  | B — config/, src/wpX/, results/runs/, data/processed/ ayrımı benimsendi. |
| Neden |  | Her WP'nin bağımsız test edilebilmesi ve ileride job_entry() ile çağrılabilmesi için zorunluydu. |
| Etki |  | run.py dispatcher sistemi: hangi config verilirse o iş paketi çalışıyor. Tüm deneyler izole, karşılaştırılabilir. |

# WP1 — Baseline Stratejiler

| WP1 | #3 RL'yi tek başına mı kuralım, yoksa güçlü baseline'larla mı çevreleyeyim? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | RL ajanı hemen eğit ve sonuçlara bak, yoksa önce 2 klasik baseline implement et? |
| Seçenekler |  | A) Direkt PPO'ya geç ¦ B) Naive symmetric + Avellaneda-Stoikov baseline zorunlu kıl |
| Karar |  | B — Her iki baseline tamamlanmadan WP3'e geçilmedi. |
| Neden |  | RL'nin 'ne kadar iyi' olduğunu söyleyebilmek için referans nokta şart. AS, inventory-aware analitik çözüm olarak güçlü bir üst sınır sağladı. |
| Etki |  | PPO ~4x Sharpe ile baseline'ları geçince bu sayıların anlamlı bir referansı oldu. |

| WP1 | #4 Fill modelini basit mi, yoksa intensity tabanlı mı yapalım? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Sabit fill olasılığı kullanmak mı (kolay), yoksa λ(δ) = A·exp(−k·δ) Poisson modeli mi? |
| Seçenekler |  | A) Sabit p=0.5 fill ¦ B) λ(δ) = A·exp(−k·δ), P = 1−exp(−λ·dt) |
| Karar |  | B — Intensity tabanlı Poisson modeli seçildi. |
| Neden |  | Market making literatürünün omurgası bu modeldir (Avellaneda-Stoikov, 2008). Fee ve latency de eklendi. Projenin kimliğini belirleyen temel karardı. |
| Etki |  | AS'nin analitik formülleri de bu modeli varsayıyor. Model tutarlılığı sağlandı. Tez akademik literature dayandı. |

# WP1 / WP3 — Geçiş Kararları

| WP1/WP3 | #5 RL aksiyonunu buy/sell/hold mu, yoksa spread+skew olarak mı tanımlayalım? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Action space'i basit yön kararı (al/sat/bekle) mı, yoksa market-maker mantığıyla spread ve skew mi? |
| Seçenekler |  | A) Discrete: al/sat/bekle ¦ B) MultiDiscrete([5,5]): h∈{1..5} ticks, m∈{-2..+2} ticks |
| Karar |  | B — Half-spread h ve skew m olarak tanımlandı. |
| Neden |  | Market making'de karar spread genişliği ve inventory lean'dir, yön değil. Bu parametrizasyon AS ile doğal karşılaştırma imkanı verdi. |
| Etki |  | 25 aksiyonlu action space, hem agresif hem pasif quoting'i kapsıyor. Inventory yönetimi doğal biçimde modellenebildi. |

# WP2 — Sentetik Rejim Tespiti

| WP2 | #6 Gerçek piyasa verisi mi, kontrollü sentetik dünya mı? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Real market data kullanmak mı (proposal'da vardı), yoksa synthetic controlled environment mı? |
| Seçenekler |  | A) Yahoo Finance / gerçek HFT verisi ¦ B) ABM + Markov chain, tamamen sentetik |
| Karar |  | B — Tamamen sentetik veri seçildi. |
| Neden |  | Seed/reproducibility ile aynı yolu tüm ajanlara göstermek, ve hangi farkın rejim bilgisinden geldiğini temiz izole etmek için zorunluydu. Real data confounding factor yaratırdı. |
| Etki |  | Tüm karşılaştırmalar aynı exog seri üzerinde yapıldı. Null result'ın 'gerçek piyasa gürültüsü' diye açıklanması engellendi. |

| WP2 | #7 Rejimleri nasıl tanımlayacağız? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | HMM/GARCH gibi ağır istatistiksel model mi, yoksa rolling realized volatility ile basit threshold mı? |
| Seçenekler |  | A) HMM veya GARCH ¦ B) Rolling RV (window=50) + warmup percentile threshold |
| Karar |  | B — Rolling RV baseline olarak seçildi; HMM sonradan robustness kontrolü için eklendi. |
| Neden |  | 'Yorumlanabilirlik ve no-look-ahead' kriterleri öne çıktı. Rolling RV mekanizması şeffaf, implement etmesi hızlı. |
| Etki |  | rv_baseline %60.7, hmm %81.8 doğrulukla eklendi. İkisinde de null result → detektör kalitesi açıklaması elenirdi. |

| WP2 | #8 WP2 accuracy %33 çıkınca ne yapacağız? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | İlk denemede detection accuracy rastgele seviyedeydi (%32.6). Devam mı, düzelt mi? |
| Seçenekler |  | A) Bu accuracy ile devam et ¦ B) Timescale mismatch'i teşhis et, parametreleri düzelt |
| Karar |  | B — Kök neden bulundu: rv_window çok büyük, transition matrix hızlı geçişli. |
| Neden |  | rv_window=100 iken rejim süresi ~10 adımdı. Pencere birden fazla rejimi kapsıyordu. Sticky matrix + window=50 + warmup=1000 ile accuracy %60.7'ye çıktı. |
| Etki |  | WP2'nin gerçekten 'bitti' diyebildiğimiz nokta bu fix oldu. Threshold gap 5x genişledi. |

| WP2 | #9 Sigma çarpanlarını ne kadar sert ayarlayalım? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Project notes'ta [0.5, 1.0, 2.0] yazıyordu; son config'de [0.6, 1.0, 1.8] — neden yumuşattık? |
| Seçenekler |  | A) Sert ayrım [0.5, 1.0, 2.0] ¦ B) Daha makul yakınlık [0.6, 1.0, 1.8] |
| Karar |  | B — [0.6, 1.0, 1.8] olarak yumuşatıldı. |
| Neden |  | Rejimlerin fazla kolay ayırt edildiği 'yapay dünya' yerine biraz daha gerçekçi, biraz belirsiz bir ortam hedeflendi. |
| Etki |  | Detection zorlaştı ama daha gerçekçi oldu. Bu ayrım tez metodoloji bölümünde savunulabilir. |

# WP3 — Gymnasium Environment

| WP3 | #10 Rejim bilgisini ajana açıkça verelim mi? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | sigma_hat zaten observation'da varken regime one-hot eklemek gerçekten yeni bilgi mi katıyor? |
| Seçenekler |  | A) Sadece sigma_hat ver ¦ B) Hem sigma_hat hem regime one-hot ver; ablation ile test et |
| Karar |  | B — İkisi de verildi, sonra adil ablation ile karşılaştırıldı. |
| Neden |  | Bu soruyu baştan sormak tezin ana hipoteziydi. Ablation ile test zorunluydu. |
| Etki |  | Null result'ın kök nedeni bu karar sayesinde açıklandı: blind ajan sigma_hat'ten rejimi implicitly öğrenebildi. |

| WP3 | #11 Reward saf PnL mi, yoksa inventory penalty ekleyelim mi? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | R = ΔEquity mi, yoksa R = ΔEquity − η·inv² mi? |
| Seçenekler |  | A) Saf PnL reward ¦ B) PnL − η·inv² quadratic penalty |
| Karar |  | B — Quadratic inventory penalty eklendi. |
| Neden |  | Saf PnL'de ajan inventory biriktirip büyük tek taraflı bahis oynayabilir. Penalty, gerçek market-maker davranışını (risk-neutral quoting) özendirir. |
| Etki |  | η ablation ile optimal değer η=0.001 bulundu. Reward shaping tezin önemli bir metodolojik katkısı oldu. |

| WP3 | #13 PPO'ya geçmeden önce sanity check zorunlu mu? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Env doğruluğunu test etmeden PPO eğitimine başlamak mı, yoksa önce WP1 ile karşılaştırma mı? |
| Seçenekler |  | A) Direkt PPO'ya geç ¦ B) naive_h2 sonucunun WP1 sim ile eşleştiğini doğrula |
| Karar |  | B — WP3 sanity check yapıldı; gym naive_h2 ≈ sim naive_h2 onaylandı. |
| Neden |  | Env yanlışsa PPO sonuçları anlamsız olurdu. Özellikle exog mid injection ve reward hesabı hata riskiydi. |
| Etki |  | PPO sonuçlarına güven arttı. Sonradan PPO başarısız olsaydı 'env mi bozuk?' sorusu elenmiş oldu. |

# WP4 — PPO Training

| WP4 | #14 İlk RL koşusunu final sonuç gibi mi okuyalım? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | WP4'te tek seed, 200K ts ile aware >> blind çıktı. Bu tezi kanıtlıyor mu? |
| Seçenekler |  | A) Sonucu kabul et, tezi yaz ¦ B) Pilot say, çok seed ile OOS protokolü kur |
| Karar |  | B — WP4 sonucu pilot olarak etiketlendi. |
| Neden |  | Tek seed, in-sample, 200K timesteps çok yetersiz. Akademik güvenilirlik için OOS + çok seed zorunluydu. |
| Etki |  | WP5 tasarımı buradan şekillendi: 20 seed, train/test split, 1M timesteps. |

# WP4 / WP5 — Geçiş Kararları

| WP4-WP5 | #15 WP4 ayarlarını final mı, pilot mu sayacağız? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | total_timesteps=200K, ent_coef=0.0, η=0.01 ile başlanmıştı. Bunlar ana deney ayarları mı? |
| Seçenekler |  | A) Bu ayarlarla devam et ¦ B) Pilot say, daha uzun training + exploration ile tekrarla |
| Karar |  | B — WP5 main için 1M timesteps + ent_coef=0.01 + η=0.001 seçildi. |
| Neden |  | Düşük exploration (ent_coef=0.0) ile ajan erken converge ediyor olabilirdi. 200K ts ile policy olgunlaşmamış olabilirdi. |
| Etki |  | Ana deney ayarları: total_timesteps=1M, ent_coef=0.01, η=0.001. Bu config w5_main.json'a sabitlendı. |

# WP5 — Out-of-Sample Evaluation

| WP5 | #16 OOS protokolüne geçiş: in-sample iyi görünmek yeterli mi? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Eğitim verisinde iyi performans = başarılı tez mi? |
| Seçenekler |  | A) In-sample değerlendirme ¦ B) train_frac=0.7, OOS test split, seed bazlı model eğitimi |
| Karar |  | B — train_frac=0.7 ile out-of-sample protokol kuruldu. |
| Neden |  | In-sample overfitting akademik olarak kabul edilmez. Projenin 'oyuncak demo'dan 'araştırma deneyi'ne geçiş noktasıydı. |
| Etki |  | Null result OOS'ta çıktı. Bu sonucun güvenilirliği OOS protokolüne dayanıyor. |

| WP5 | #17 WP5'te hangi naive baseline'ı sabitleyeceğiz? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Naive sweep vardı (h=1..5). OOS karşılaştırma için tek sabit bir naive gerekiyordu. |
| Seçenekler |  | A) h=1 (çok agresif) ¦ B) h=2 (orta) ¦ C) h=3 (pasif) |
| Karar |  | h=2, m=0 — orta nokta seçildi. |
| Neden |  | WP1 sweep'te h=2 en dengeli performansı verdi; ne aşırı agresif ne aşırı pasif. |
| Etki |  | Tüm karşılaştırmalarda naive referans noktası h=2 tick sabit spread oldu. |

| WP5 | #18 Kaç seed yeterli? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | 3 seed ile variance gözlemlendi, ama hüküm vermek için yetmiyordu. |
| Seçenekler |  | A) 3 seed pilot — devam et ¦ B) 20 seed ana deney |
| Karar |  | B — 20 seed ana deney olarak çalıştırıldı. |
| Neden |  | Statistical test için minimum sample gerekiyordu. 3 seed ile p-value anlamlı olmaz. 20 seed paired t-test için yeterli. |
| Etki |  | 20 seed ile Sharpe p=0.261 (inconclusive), equity p=0.023 (ppo_blind lehine). Null result sağlam statistiksel temele oturdu. |

| WP5 | #19 ppo_aware varyansı görünce ilk neyi tune edeceğiz? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Yüksek variance'ın pek çok olası nedeni vardı: timesteps, exploration, reward, obs clipping... |
| Seçenekler |  | A) Direkt timesteps artır ¦ B) Önce η ablation ile reward scale'i doğru ölçeğe otur |
| Karar |  | B — Eta ablation önceliklendirildi; η=0.001 optimal bulundu. |
| Neden |  | Reward yanlış ölçekte olursa hiçbir hyperparameter tuning anlamlı olmaz. Temeli önce sağlamlaştır. |
| Etki |  | η=0.001 tüm main experiment konfigürasyonuna taşındı. Ablation tablosu tez metodoloji bölümüne girdi. |

| WP5 | #20 Timesteps ve exploration'ı büyütelim mi? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | 200K / ent_coef=0.0'dan ana deneye geçişte ne değişmeli? |
| Seçenekler |  | A) Sadece seed sayısını artır ¦ B) 1M timesteps + ent_coef=0.01 |
| Karar |  | B — Her ikisi birlikte artırıldı. |
| Neden |  | Aware ajan çok erken ve zayıf explore ederek dengesiz policy öğrenmiş olabilirdi. Daha fazla training + exploration bu riski azaltır. |
| Etki |  | Ana deney fair attempt oldu. Null result daha güçlü: 'yeterince eğitilmedi' itirazı geçersiz. |

| WP5 | #21 Regime-wise raporlama opsiyonel mi, zorunlu mu? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Toplam equity metriği yeterli mi, yoksa L/M/H bazında breakdown şart mı? |
| Seçenekler |  | A) Sadece toplam metrikler ¦ B) Per-regime Sharpe, fill rate, inv_p99 tablosu |
| Karar |  | B — Regime-wise raporlama zorunlu kılındı. |
| Neden |  | Tezin ana sorusu rejim farkıyla ilgili. Aware ajan gerçekten farklı davranıyorsa bu L/M/H kırılımında görünmeliydi. |
| Etki |  | metrics_wp5_oos_by_regime.csv üretildi. Action analysis'te regime-bazlı h/m dağılımı tezin önemli bulgularından biri oldu. |

| WP5 | #22 Action analysis'te varyansı nasıl ölçeceğiz? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Error bar'lar within-seed std mi, cross-seed std mi göstermeli? |
| Seçenekler |  | A) Her seed için std hesapla, ortalamasını göster ¦ B) Seed-level aggregation + cross-seed std |
| Karar |  | B — analyze_actions.py'de _seed_level_stats eklendi, cross-seed std'ye geçildi. |
| Neden |  | Within-seed std bize stratejinin tek bir koşudaki dalgalanmasını verir, ama güvenilirliği ölçmez. Cross-seed std 'farklı piyasalarda ne kadar tutarlı' sorusunu yanıtlar. |
| Etki |  | Grafik paper-ready hale geldi. P(h=5) undertrading göstergesi de aynı şemaya eklendi. |

| WP5 | #23 20-seed null result sonrasında ne yapacağız? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | aware ≈ blind çıktı. Tezi 'başarısız' mı sayacağız, yoksa null result'ı savunacak mıyız? |
| Seçenekler |  | A) Daha fazla timestep / farklı mimari dene ¦ B) Null result'ı temel bulgu olarak konumlandır + detector robustness ile destekle |
| Karar |  | B — Null result akademik bulgu olarak sahiplenildi; 3 detector x 20 seed robustness deneyi eklendi. |
| Neden |  | sigma_hat zaten observation'da olduğu için explicit regime label redundant — bu güçlü ve özgün bir akademik argüman. Pilot (3 seed) sonuçları: rv_baseline aware=0.850 vs blind=0.814, rv_dwell aware=0.804 vs blind=0.814, HMM aware=0.713 vs blind=0.814. HMM %81.8 doğrulukla bile aware geride — 'düşük detection accuracy' açıklaması elendi. |
| Etki |  | Detector robustness full run başlatıldı (120 model). Argüman güçlendi: null result detection kalitesinden bağımsız, signal redundancy temel açıklama. |

| WP5 | #24 Detector robustness full run'ı başlatmak: pilot yeterli mi? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | 3-seed pilot null result'ı tüm detectorlarda gösterdi. Full 120-model run'a gerek var mı? |
| Seçenekler |  | A) Pilot (3 seed) yeterli, null result kabul et ¦ B) Full run: 3 detector x 20 seed x 2 strateji = 120 model |
| Karar |  | B — Full run başlatıldı. Config: w5_detector_full.json. CPU, tahmini ~70-80 saat. |
| Neden |  | Pilot'ta sadece 3 seed var — istatistiksel güç yetersiz. Paired t-test için her detector'da 20 seed gerekiyor. HMM %81.8 ile bile null result çıkıyorsa çok güçlü bir argüman ama 20 seed olmadan savunmak zor. |
| Etki |  | Full sonuçlar gelince her detector için ayrı paired t-test yapılacak. 'Detection quality değil, signal redundancy' argümanı istatistiksel olarak sağlamlaşacak (veya çürüyecek). |

# Genel Proje Kararları

| Genel | #25 Yazmaya hemen başlayalım mı, yoksa önce araştırmayı derinleştirelim mi? |  |
| --- | --- | --- |
| İkilem |  | Mezun olmak için tez yeterli mi, yoksa paper hedefiyle daha derinlemesine mi gidilmeli? |
| Seçenekler |  | A) Erken yaz, mezun ol ¦ B) Önce hikayeyi netleştir, karar/deney öncelikli yürüt |
| Karar |  | B — Araştırma derinleştirildi; yazım ikincil tutuldu. |
| Neden |  | Supervisor ile paper hedefi konuşulmuştu. Null result'ı güçlü kılmak (detector robustness, action analysis, regime-wise) önce tamamlandı. |
| Etki |  | Tez hem MSc tezi hem paper taslağı olarak konumlandı. Uzun vadeli plan: A, k parametrelerini regime'e bağlamak. |

# WP5 — Ablasyon ve İleri Analizler

| WP5 | #26 Ablasyon tasarımı: kaç varyant yeterli? |
| --- | --- |
| İkilem | aware vs blind ikili karşılaştırması yeterliydi, ama danışman "σ̂ her ikisinde de var, bu confounded" dedi. Kaç varyant tasarlayalım? |
| Seçenekler | A) 2 varyant: aware vs blind ¦ B) 5 varyant: sigma_only, regime_only, combined, oracle_pure, oracle_full |
| Karar | B — 5 varyant tasarlandı ve 20 seed ile eğitildi. |
| Neden | Danışmanın confounding eleştirisini doğrudan yanıtlamak için σ̂'yi tamamen çıkaran (regime_only, oracle_pure) ve mükemmel rejim bilgisi veren (oracle_pure, oracle_full) varyantlar gerekiyordu. |
| Etki | Oracle paradoksu ortaya çıktı: oracle_full (Sharpe: 0.722), sigma_only'yi (Sharpe: 0.753) geçemedi. Bu, null result'ın en güçlü kanıtı oldu. |

| WP5 | #27 Oracle paradoksu: anomali mi, bulgu mu? |
| --- | --- |
| İkilem | oracle_full sigma_only'den daha düşük Sharpe aldı. Bu bir bug mı yoksa gerçek bir akademik bulgu mu? |
| Seçenekler | A) Kodu kontrol et, bug ara ¦ B) Bulgu olarak kabul et, istatistiksel olarak doğrula |
| Karar | B — Önce kod doğrulandı (bug yok), sonra paired t-test ile sigma_only vs oracle_full: p=0.115 (Sharpe) bulundu — istatistiksel olarak anlamlı fark yok. |
| Neden | Mükemmel rejim bilgisi bile sigma_only'yi geçemiyorsa bu signal redundancy'nin doğrudan kanıtı. Anomali değil, tezin temel argümanının en sert testi. |
| Etki | "Oracle paradoksu" tezin kritik bulgularından biri olarak konumlandırıldı. Danışmanın confounding eleştirisine nihai yanıt verildi. |

| WP5 | #28 Detector robustness full run tamamlandı: sonuç ne? |
| --- | --- |
| İkilem | Full run (3 detector × 20 seed × 2 strateji = 120 model) tamamlandı. Sonuçlar pilot ile tutarlı mı? |
| Seçenekler | A) Pilot yeterliydi, full run gereksizdi ¦ B) Full run null result'ı istatistiksel olarak güçlendirdi |
| Karar | B — rv_baseline p=0.114, rv_dwell p=0.110, HMM p=0.082 (hepsi anlamlı değil). ANOVA: F=0.003, p=0.997. |
| Neden | %81.8 doğruluklu HMM ile dahi null result korunuyor. "Detection kalitesi düşük olduğu için null çıktı" itirazı tamamen elendi. |
| Etki | Null result üç bağımsız dedektörde tutarlı — signal redundancy argümanı istatistiksel olarak sağlam. |

# Genel Proje Kararları — Tez Yazım Süreci

Not: Aşağıdaki kararlar thesis_16 yazım sürecine aittir.

| Genel | #29 Bonferroni düzeltmesi: kaç karşılaştırma sayacağız? |
| --- | --- |
| İkilem | Ablasyon tablosunda 10 satır var ama script başlangıçta α=0.01/12=0.00083 kullanıyordu. Doğru payda ne? |
| Seçenekler | A) 12 kullan (6 karşılaştırma × 2 metrik) ¦ B) 10 kullan (gerçek satır sayısı) |
| Karar | A — α=0.01/12=0.00083 olarak düzeltildi. |
| Neden | Tabloda fiilen 12 karşılaştırma var (6 karşılaştırma × 2 metrik); payda gerçek test sayısıyla eşleşmeli. Pratik etki ihmal edilebilir (tüm "EVET" kararları aynı kaldı) ama iç tutarlılık zorunlu. |
| Etki | thesis_15 → thesis_16 geçişinde düzeltildi. İstatistiksel doğruluk sağlandı. |

| Genel | #30 "Kanıtlamaktadır" dili: çok güçlü mü? |
| --- | --- |
| İkilem | Tezde "rejim etiketinin bilgiyi yedekli sunduğunu kanıtlamaktadır" gibi ifadeler vardı. Sentetik ortamda bu kadar kesin dil uygun mu? |
| Seçenekler | A) Güçlü dili koru, bulgunun ağırlığını vurgula ¦ B) "Tutarlıdır", "güçlü kanıt sunar" gibi epistemik açıdan daha doğru ifadeler kullan |
| Karar | B — Tüm "kanıtlamaktadır" ifadeleri yumuşatıldı. |
| Neden | Ampirik çalışmalarda "kanıtlar" yerine "destekler/ile tutarlıdır" akademik standarttır. Danışman ve hakem yorumunda bu fark kritik olabilir. |
| Etki | thesis_16'da dil tutarlı ve savunulabilir hale geldi. |

| Genel | #31 Şekil numaraları kaydı: nasıl önleriz? |
| --- | --- |
| İkilem | PNG dosyaları (fig3_regime_sharpe, fig4_detector_robustness, fig5_action_analysis) yanlış şekil açıklamalarına eşleştirilmişti. |
| Seçenekler | A) Manuel kontrol her sürümde ¦ B) Script'te şekil-açıklama eşleşmesini yorumla belgele |
| Karar | B — gen_thesis scripti her add_picture() çağrısına açıklayıcı yorum eklendi. thesis_16'da düzeltme yapıldı. |
| Neden | Şekil kayması okuyucuya "tez acele toparlanmış" izlenimi verir. Akademik belgede görsel-metin tutarlılığı zorunlu. |
| Etki | thesis_16 ile tüm 5 şekil doğru yerleşti. Versiyon kontrol yorumları eklendi. |

| WP5 | #32 Rejime koşullu envanter cezası: deneyelim mi? |
| --- | --- |
| İkilem | Danışman rejime koşullu ödül tasarımını önerdi. ηH = 5×ηL ile ppo_combined, sigma_only'yi geçer mi? |
| Seçenekler | A) Sabit η=0.001 ile devam et ¦ B) ηL=0.0005, ηM=0.001, ηH=0.0025 konfigürasyonu ile 20 seed full run |
| Karar | B — Full run tamamlandı. Config: w5_eta_regime.json. |
| Neden | Danışmanın dört önerisinden sonuncusuydu. Pilot (3 seed) null result korudu. Full run ile istatistiksel teyit gerekiyordu. |
| Etki | ppo_combined vs ppo_sigma_only — Sharpe p=0.0016, Equity p=0.008, her iki metrikte sigma_only lehine anlamlı fark. Rejime koşullu η performansı artırmak yerine düşürdü. Signal redundancy argümanı ödül tasarımı boyutunda da teyit edildi. thesis_17'ye Section 4.7 olarak eklendi. |

| WP5 | #33 Model Misspecification Deney Tasarımı |
| --- | --- |
| İkilem | Gerçek piyasalarda fill parametreleri rejime göre değişebilir. Sabit A, k varsayımı altındaki null result ne kadar sağlam? |
| Seçenekler | A) Sabit A=5.0, k=1.5 ile devam et ¦ B) Rejime bağlı A, k ile misspecification deneyi kur |
| Karar | B — Fill model parametreleri A ve k rejime bağlanmıştır. MMSimulator generic kalır; env.py step() içinde regime_true'ya göre ExecParams override edilir. Mild parametreler: L(A=4.0, k=1.8), M(A=5.0, k=1.5), H(A=6.0, k=1.2). |
| Neden | sim.py'a dokunmadan çevresel misspecification eklenmesi mimari temizliği korur. ExecParams dataclass frozen=True kısıtı kaldırılarak mutable hale getirildi (yalnızca ExecParams; MarketParams frozen kaldı). |
| Etki | 20 tohum, 1M timestep, 5-varyant full run tamamlandı. ppo_sigma_only vs ppo_oracle_full: p=0.881. Null result korundu. |

| WP5 | #34 Strong Variant Çalıştırılmaması |
| --- | --- |
| İkilem | Mild misspecification null result verdi. Strong variant (L: A=3.0/k=2.0, H: A=8.0/k=1.0) çalıştırılmalı mı? |
| Seçenekler | A) Strong variant çalıştır ¦ B) Mild sonuçlarla yetinip danışman toplantısına hazırlan |
| Karar | B — Strong variant çalıştırılmamıştır. |
| Neden | Mild misspecification sonuçları (ppo_sigma_only vs ppo_oracle_full: p=0.881; vs ppo_combined: p=0.217) null result'ın bu ortamda da geçerli olduğunu açıkça göstermiştir. p=0.88 gibi güçlü bir null result varlığında strong variant'ın anlamlı ek katkı sağlaması beklenmemekte; danışman toplantısı yaklaşmaktadır. |
| Etki | Strong variant gelecek çalışmalar listesine eklendi. Mevcut bulgular danışman sunumu için yeterlidir. |

| WP5 | #35 Oracle Deneyi >=90% Dedektör Hedefini Karşılıyor |
| --- | --- |
| İkilem | Danışman >=90% doğruluklu dedektör hedefi belirtmişti. HMM %81.8'de kaldı. Yeterli mi? |
| Seçenekler | A) Daha iyi dedektör geliştir ¦ B) Oracle deneyi ile %100 doğruluğun bile fark yaratmadığını göster |
| Karar | B — Oracle deneyi (ppo_oracle_full, ppo_oracle_pure) %100 doğrulukla eşdeğerdir; agent gerçek rejim etiketini (regime_true) doğrudan gözlemlemektedir. |
| Neden | oracle_full sigma_only'yi geçememiştir (p=0.115). Bu bulgu >=90% hedefini aşan, daha güçlü bir testtir — mükemmel rejim bilgisi bile katkı sağlamamaktadır. |
| Etki | Dedektör kalitesi itirazı güçlü bir üst-sınır testiyle yanıtlanmıştır. Oracle deneyi, mükemmel rejim bilgisinin bile sigma_only'yi geçemediğini göstermektedir. |

| WP5 | #36 thesis_19 — Birim Hatası ve p-Değeri Düzeltmesi |
| --- | --- |
| İkilem | thesis_18'de iki faktüel hata tespit edildi: inv_p99 birimi 'tick' olarak yazılmış (doğrusu 'lot'), oracle paradox p-değeri sigma_only vs oracle_full için 0.301 olarak etiketlenmiş (doğrusu 0.115; 0.301 oracle_full vs combined'a aittir). |
| Seçenekler | A) Errata notu ekle ¦ B) Yeni sürüm (thesis_19) oluştur |
| Karar | B — thesis_19 oluşturuldu. inv_p99 birimi tick → lot olarak düzeltildi. sigma_only vs oracle_full p-değeri 0.301 → 0.115 olarak düzeltildi (stats_ablation.txt: ppo_sigma_only vs ppo_oracle_full sharpe_like p=1.15e-01). |
| Neden | inv_p99 envanter pozisyon büyüklüğünü ölçer — birimi lot/kontrat, tick değil. p=0.301, oracle_full vs combined karşılaştırmasına aittir; sigma_only vs oracle_full Sharpe p-değeri 0.115'tir. |
| Etki | İki faktüel hata giderildi; tez argümanı değişmedi, yalnızca raporlama doğruluğu artırıldı. |

| WP5 | #37 thesis_20 — Tablo 3 Bonferroni Düzeltmesi |
| --- | --- |
| İkilem | thesis_19 Tablo 3'te 10 karşılaştırma rapor edilmiş ancak combined vs AS ve combined vs naive equity satırları eksikti. Bonferroni α = 0.01/10 = 0.001 olarak yazılmıştı. |
| Seçenekler | A) Sadece metin düzelt, tabloyu 10 satır bırak ¦ B) Eksik 2 equity satırını ekle, Bonferroni'yi 12'ye güncelle |
| Karar | B — Tablo 3'e combined vs AS (final_equity, t=-1.064, p=3.01e-01) ve combined vs naive (final_equity, t=-0.728, p=4.76e-01) satırları eklendi. Bonferroni düzeltmesi 10→12 karşılaştırma, α = 0.01/12 = 0.00083 olarak güncellendi. |
| Neden | stats_ablation.txt'te 12 karşılaştırma mevcuttur; tablo ile kaynak arasındaki tutarsızlık giderildi. Yeni equity satırları 'Hayır' (anlamsız) olduğundan sonuçlar değişmedi, yalnızca raporlama bütünlüğü sağlandı. |
| Etki | Tablo 3 artık stats_ablation.txt ile birebir uyumlu; Bonferroni eşiği daha muhafazakâr hale geldi (0.001→0.00083). |

| WP5 | #38 thesis_21 — Sec 4.7 Varyant, Tablo 7 Sütun, Oracle Paradox Güncelleme |
| --- | --- |
| İkilem | thesis_20'de üç sorun tespit edildi: (1) Section 4.7'de 'üç varyant' yazılmış, doğrusu beş varyant; (2) Tablo 7'de 'Std Sharpe' sütunu tüm değerleri '—' iken gereksiz; (3) Abstract ve Conclusion'da oracle paradox, oracle_full vs combined p=0.301 üzerinden ifade edilmiş — daha doğrudan kanıt sigma_only vs oracle_full p=0.115'tir. |
| Seçenekler | A) Küçük düzeltmeleri atla ¦ B) Üçünü birden düzelt, thesis_21 oluştur |
| Karar | B — (1) 'üç varyant' → 'beş varyant'; (2) Tablo 7'den Std Sharpe sütunu kaldırıldı; (3) Abstract ve Conclusion'da oracle paradox cümlesi sigma_only vs oracle_full p=0.115 ifadesiyle güncellendi. |
| Neden | Beş varyant fiilen eğitilmiştir (sigma_only, combined, oracle_full, oracle_pure, regime_only). Std Sharpe sütunu bilgi taşımıyordu. p=0.115 doğrudan sigma_only vs oracle_full karşılaştırmasını yansıtır ve oracle paradox argümanını daha güçlü destekler. |
| Etki | Faktüel tutarlılık artırıldı; ana argüman değişmedi. |

| WP5 | #39 Null result: t-test "fark yok" mu, TOST "fark ihmal edilebilir" mi? |
| --- | --- |
| İkilem | Null result "fark yok" mu yoksa "fark ihmal edilebilir" mi olarak sunulmalı? |
| Seçenekler | A) Klasik t-test ile "p > 0.05, fark bulunamadı" demek ¦ B) TOST equivalence test ile "fark pratik olarak ihmal edilebilir aralıkta" kanıtlamak |
| Karar | B — TOST eklendi. |
| Neden | "Absence of evidence is not evidence of absence" eleştirisini önlemek için. TOST, null result'ı pasif bir bulgu olmaktan çıkarıp aktif bir kanıta dönüştürür. |
| Etki | Ana ablasyon: TOST ±0.10 eşdeğer (p=0.0005), 95% CI [−0.007, +0.068]. thesis_24'te ilgili bölümlere eklendi. |

| WP5 | #40 TOST eşiği (equivalence bound) nasıl belirlenmeli? |
| --- | --- |
| İkilem | TOST eşiği (equivalence bound) nasıl belirlenmeli? |
| Seçenekler | A) ±0.05 (çok sıkı) ¦ B) ±0.10 (orta, pratik anlamlılık için makul) ¦ C) ±0.15 (çok gevşek) |
| Karar | B — ±0.10 birincil eşik olarak seçildi. |
| Neden | Ortalama Sharpe ~0.75 seviyesinde; 0.10 fark %13'lük göreli sapma demek. Bu, market making bağlamında pratik olarak ihmal edilebilir bir fark. Misspec ortamında ±0.05 bile eşdeğerlik sağlandı (p=0.039). |
| Etki | İki deney için tutarlı eşik. Paper'da savunulabilir metodolojik seçim. |

| WP5 | #41 thesis_25 — TOST değerleri birincil CSV recompute'a göre güncellendi |
| --- | --- |
| İkilem | Codex denetimi, thesis_24'teki TOST p-değerleri ve CI sınırlarının birincil CSV recompute'a birebir uymadığını tespit etti (normal p=0.0005 vs gerçek 0.00067; misspec p=0.039 vs gerçek 0.042). Ayrıca TOST α=0.05 konvansiyonunun 90% CI'a karşılık geldiği tezde açık değildi. |
| Seçenekler | A) Eski değerleri bırak ¦ B) Birincil CSV'den recompute değerleri ile güncelle ve 90% CI konvansiyonunu netleştir |
| Karar | B — Her iki bölümde p ve 95% CI recompute değerlerine güncellendi; ek olarak 90% CI (TOST α=0.05'e karşılık gelen aralık) eklendi. Normal: 90% CI [−0.001, +0.063] ±0.10 içinde. Misspec: 90% CI [−0.040, +0.048] ±0.05 içinde. |
| Neden | Reproducibility (independently verified, 6-decimal match). TOST metodolojik şeffaflığı artırıldı. |
| Etki | Null result argümanı değişmedi, aksine güçlendi — misspec'te 90% CI ±0.05'in *içinde*, yani eşdeğerlik sıkı sınırda destekleniyor. |

| WP2/WP5 | #42 Rejim parametrelerinin retrospektif gözden geçirilmesi (sigma_mult, warmup) |
| --- | --- |
| İkilem | Farklı iş paketlerinde kullanılan rejim parametreleri arasında tarihsel bir sapma tespit edildi: thesis §3.1 [0.6, 1.0, 1.8] / warmup=1000 olarak yazılı iken misspec-mild deneyi [0.5, 1.0, 2.0] / warmup=400 ile yürütülmüş. WP5.5 sinyal denetim konfigürasyonunda ise dt=1.0 / sigma_mid_ticks=0.5 drift'i yakalandı. Bu sapmaların ya geriye dönük homogenize edilmesi ya da açıkça belgelenmesi gerekiyordu. |
| Seçenekler | A) Tüm geçmiş koşuları yeni (kanonik) parametrelerle yeniden eğit; büyük hesaplama maliyeti ¦ B) Canonical operating point'i sabitle, yeni denetim/denemeler buna uysun, geçmiş deneyler olduğu gibi kalsın ve sapmalar tezde/log'da açıkça belirtilsin |
| Karar | B — Kanonik nokta: dt=0.2, sigma_mid_ticks=0.8, sigma_mult=[0.6,1.0,1.8], warmup_steps=1000, rv_window=50, n_steps=8000, exec={A=5.0, k=1.5, fee_bps=0.2, latency_steps=1}, sticky 3×3 trans_matrix. Misspec-mild varyantının [0.5,1.0,2.0]/warmup=400 ile yürütüldüğü tezde açıkça not edildi; geçmiş koşular yeniden üretilmedi. |
| Neden | Yeniden eğitim maliyeti (5 varyant × 20 tohum × 1M timestep) ana bulguya ek bilgi sağlamadan zaman ve enerji harcar. Kanonik noktanın yazılı hâle getirilmesi, ileride her yeni deneyin aynı referansı paylaşmasını garanti ediyor. Şeffaflık > retrospektif temizlik. |
| Etki | Yeni eklenen denemeler (WP5.5 sinyal denetimi dâhil) kanonik noktayı kullanıyor. Misspec sonuçlarının bu farkla birlikte yorumlanması için tezin §4.8'ine uyarı paragrafı eklendi. |

| WP5.5 | #43 WP5.5 öncesi canonical operating point sanity-check zorunlu kılındı |
| --- | --- |
| İkilem | WP5.5 (sinyal manipülasyon denetimi) doğrudan mevcut konfigürasyon dosyaları üzerinden koşturulacaktı. Ancak config dosyaları zaman içinde farklı iş paketleri için özelleştirilmiş; kanonik referansla birebir örtüşme kontrol edilmemişti. Sonuçların anlamlı kabul edilebilmesi için kullanılan parametrelerin tez metninde açıklanan ortamla uyumlu olması gerekliydi. |
| Seçenekler | A) Config'i olduğu gibi kullan, sonuçları yorumlarken uyar ¦ B) Önce yalnızca-okuma bir sanity-check yaparak kanonik noktayı resmen belirle, sapmaları raporla, sonra WP5.5 konfigürasyonunu buna göre hizala |
| Karar | B — WP5.5 audit koşulmadan önce tez metni, config dosyaları ve önceki koşu snapshot'ları taranarak kanonik operating point resmen tespit edildi (Karar #42). İki mevcut sapma (WP5.5 audit config, misspec-mild config) açıkça dokümante edildi. WP5.5 koşusu ancak bundan sonra yürütüldü. |
| Neden | Sanity-check, sonuçların yanlış baz çizgisine göre raporlanıp geri çekilmesinden çok daha ucuz. Kanonik noktanın yazılı hâle getirilmesi sonraki tüm çalışmalar için tek referans noktası sağlıyor. |
| Etki | WP5.5 audit'i kanonik parametrelerle yeniden koşuldu; önceki drift'li iki koşu (20260419-214718, 20260419-221930) arşiv notuyla aynen saklandı. Karar izlenebilirliği korundu. |

| WP5.5 | #44 WP5.5 audit drift düzeltildi; 'none' rejiminde yapısal metrikler ungated |
| --- | --- |
| İkilem | İlk WP5.5 koşusu dt=1.0 ve sigma_mid_ticks=0.5 ile yürütülmüş; clean classification_accuracy ≈ 0.40 ve L-ağırlıklı rejim dağılımı üretmiş, direction/monotonicity gate'lerini yanıltıcı şekilde FAIL göstermişti. Ek olarak 'none' (sabit fill_value=0.0) koşulunda classification_accuracy ve threshold_overlap metrikleri, eşik kalibrasyonu ile fill değeri arasındaki ilişkiyi yansıtıyor — bilgi içeriğine dair sinyal taşımıyor. |
| Seçenekler | A) Drift'li koşuyu gerçek sonuç olarak raporla ¦ B) Kanonik noktayla yeniden koştur, 'none' koşulunda yapısal olarak tanımsız metrikleri PASS/FAIL değerlendirmesinden çıkar (reported-but-not-gated) ve bu politikayı audit özetinde belgele |
| Karar | B — config/w55_audit.json kanonik noktaya hizalandı (dt=0.2, sigma_mid_ticks=0.8, sigma_mult=[0.6,1.0,1.8], warmup=1000, trans_matrix tam, exec bloğu açıkça yazılı); noise_std için 'auto' modu eklendi (0.5 × clean_sigma_std). Audit job'ı, 'none' koşulunda classification_accuracy ve threshold_overlap metriklerini raporlamaya devam ediyor ama direction/monotonicity gate'lerinde dışlıyor. |
| Neden | Sabit input altında bu iki metrik bilgi içeriğini değil fill/threshold ilişkisini ölçer; gating mantıken yanlış. Yeni koşu (20260422-170037): direction PASS, separation PASS, coarsen_safety PASS, monotonicity FAIL — genel öneri REVIEW. Monotonicity FAIL, ölçüt tasarımına dair bir gözlem olarak ayrıca tartışılıyor; üç degradasyon (noisy/lagged/coarsened) tek bir şiddet eksenine yerleştirilemiyor. |
| Etki | Tez §4'e 'Manipülasyon Geçerlilik Denetimi' alt bölümü eklendi; eski iki drift'li koşu 'results/runs/wp55_audit_archive_note.md' ile kalıcı şekilde süpersed edildi. Audit reproducibility için commit'e alındı; yeni baseline açık. |

| WP5 | #45 Misspec-mild ortam farkı tezde açık uyarı paragrafı olarak not edildi |
| --- | --- |
| İkilem | Misspec-mild koşuları [0.5, 1.0, 2.0] / warmup=400 ile yürütülmüştü; §3.1'de tanımlanan kanonik [0.6, 1.0, 1.8] / warmup=1000 ortamından farklıydı. Aynı 20-tohumluk koşuyu kanonik parametrelerle yeniden üretmek ≈4-5 saat GPU maliyetiydi. Ya bu yeniden üretim yapılmalı ya da fark tez metninde açıkça belgelenmeliydi. |
| Seçenekler | A) Kanonik parametrelerle 100 modeli baştan eğit, eski sonuçları değiştir ¦ B) Mevcut misspec sonuçlarını koru, §4.8'e tasarım-farkı uyarı paragrafı ekle; sonucu 'kanonik ortamda yeniden üretilmemiştir' notuyla sun |
| Karar | B — Misspec-mild tablosu ve yorumu olduğu gibi kalıyor; §4.8 Tasarım paragrafının başına ortam sapmasını açıkça belirten bir uyarı eklendi. Gelecek çalışmalar listesine kanonik parametrelerle yeniden üretim maddesi yazılı olarak bulunuyor. |
| Neden | Ana null bulgusu ([sigma_only ≈ oracle_full, p=0.881]) misspec-mild altında bile güçleniyor; ortam farkına rağmen argümanın yönü değişmiyor. Yeniden eğitim maliyeti, bulgunun yeniden üretilebilirlik gücüne ek bilgi sağlamıyor. Şeffaflık > saf temizlik. |
| Etki | §4.8 Tasarım paragrafı, okuyucunun sonucu doğru bağlamda yorumlamasını sağlayacak şekilde kanonik ortam farkını açıkça not ediyor. Log #42'deki kanonik nokta kararıyla bu karar çapraz referans veriyor. |

# Özet: En Kritik 25 Karar

ChatGPT ve Claude'un ortak değerlendirmesine göre tezin seyrini en çok etkileyen kararlar:

| # | Karar | WP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Research-grade pipeline kurmak | WP0 |
| 2 | Naive + AS baseline'larını zorunlu kılmak | WP1 |
| 3 | Synthetic controlled market seçmek | WP2 |
| 4 | Rolling RV + no-look-ahead rejim tespiti | WP2 |
| 5 | Aksiyonu spread + skew olarak tanımlamak | WP3 |
| 6 | Reward'ı PnL − η·inv² yapmak | WP3 |
| 7 | Aware vs blind'ı adil observation ablation olarak kurmak | WP3/WP5 |
| 8 | OOS + çoklu seed + eta tuning + null result sahiplenmek | WP5 |
| 9 | Detector robustness full run (120 model) — signal redundancy argümanını desteklemek ve null result'ı istatistiksel olarak teyit etmek | WP5 |
| 10 | 5 varyantlı ablasyon + oracle paradoksu | WP5 |
| 11 | Dil yumuşatma + istatistiksel iç tutarlılık (Bonferroni, şekil sırası) | Yazım |
| 12 | Rejime koşullu envanter cezası deneyi — signal redundancy'yi ödül tasarımı boyutunda da teyit etmek (p=0.0016) | WP5 |
| 13 | Model misspecification deney tasarımı — rejime bağlı A, k ile null result sağlamlığını test etmek (p=0.881) | WP5 |
| 14 | Strong variant çalıştırılmaması — mild sonuçların yeterliliği ve zaman kısıtı | WP5 |
| 15 | Oracle deneyi >=90% dedektör hedefini karşılıyor — %100 doğruluk bile sigma_only'yi geçemedi (p=0.115) | WP5 |
| 16 | thesis_19 — inv_p99 birim hatası (tick→lot) ve oracle paradox p-değeri etiketi (0.301→0.115) düzeltildi | WP5 |
| 17 | thesis_20 — Tablo 3 Bonferroni 10→12 karşılaştırma (α=0.001→0.00083); combined vs AS/naive equity eklendi | WP5 |
| 18 | thesis_21 — Sec 4.7 üç→beş varyant, Tablo 7 Std Sharpe kaldırıldı, oracle paradox p=0.115 güncellendi | WP5 |
| 19 | TOST equivalence test — null result'ı pasif bulgudan aktif kanıta çevirmek | WP5 |
| 20 | TOST eşiği ±0.10 seçimi — pratik anlamlılık için makul bound | WP5 |
| 21 | thesis_25 TOST recompute — p/CI değerleri birincil CSV'ye göre düzeltildi, 90% CI eklendi | WP5 |
| 22 | Rejim parametre retrospektifi — kanonik operating point yazılı hâle getirildi; misspec-mild sapması belgelendi | WP2/WP5 |
| 23 | WP5.5 öncesi canonical operating point sanity-check zorunlu — sapmalar WP5.5 öncesi raporlandı | WP5.5 |
| 24 | WP5.5 audit drift düzeltildi ve 'none' rejiminde yapısal metrikler ungated — reported-but-not-gated politikası | WP5.5 |
| 25 | Misspec-mild ortam farkı §4.8'de açık uyarı paragrafıyla not edildi — yeniden üretim yapılmadı, şeffaflık tercih edildi | WP5 |